附件8： 海南灌区工程管理范围划界确权进展情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在市 （地）行  政区 | 所在县 （市、 区）行 政区 | 灌涝区  名称 | 划界 | | | | | | | | | | | | | | | 确权 | | | | | | | | | | | | | | | 政府划界公示情况 | | | 备注 |
| 管理范围 | | | | | | 保护范围 | | | | | | 己划界面积 | | | 管理范围 | | | | | | 保护范围 | | | | | | 己划界面积 | | | 文件名 称 | 文件号 | 时间 |
| 应完成工程最 | | | 己完成工程量 | | | 应完成工程量： | | | 已完成工程量 | | | 应完成工程最 | | | 已完成工程蛍 | | | 应完成工程星 | | | 己完成工程量： | | |
| 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首  （处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首（亩） | 骨干渠道  （亩） | 建筑物 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑的 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首（处） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） | 渠首 （苗） | 骨干渠道  （千米） | 建筑物 （处） |
|  | 牡丹江市 | 西安区 | 海南灌区 | 1 | 15.1 | 42 | 1 | 15.1 | 42 | 1 | 15.1 | 42 | 1 | 15.1 | 42 | 210 | 2365 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |